中国应急赤壁产业园公寓房装修工程

招 标 文 件

招标编号：HZGC-20001

招标人：湖北兴舟实业有限公司

地  址：湖北省赤壁市金鸡山路76号

联系人：习俊峰

联系电话：13707242096

湖北兴舟实业有限公司

二0二0年一月

目     录

第一部分：中国应急赤壁产业园公寓房装修工程邀请书

第二部分：投标须知

第三部分：中国应急赤壁产业园公寓房装修工程内容及要求

第四部分：中国应急赤壁产业园公寓房装修工程投标书格式

第五部分：主要合同条款

第一部分

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司赤壁产业园公寓房

装修工程招标邀请书

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（下简称中国应急）赤壁产业园14套配套公寓房现发布装修招标公告，诚邀具备合格条件的投标人参与此项目工程投标。

一、招标内容

1、项目名称：中国应急赤壁产业园公寓房装修工程

2、项目地点：赤壁市高新开发区长山社区（中伙镇）

二、招标文件发售日期： 2020年1月28日至2月4日，招标文件每本人民币伍佰元整（¥500.00），售后不退。

购买联系人：习俊峰

三、投标截止日期：2019年2月4日上午9：00

四、投标地点：中国应急武汉总部销售楼招标中心

五、招标单位：湖北兴舟实业有限公司

联系人：习俊峰

联系电话： 13707242096

六、项目时间：3个月

七、投标范围：湖北省具有工程、装修资质的单位

注：招标文件附后

第二部分

投 标 人 须 知

一、总　　则

1、本招标投标工作按照《中华人民共和国招标投标法》、《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司招议标管理办法》的相关要求进行。

2、投标人应仔细阅读招标文件，如有疑问请与招标单位沟通，由招标单位对投标单位提出的问题进行解答。

二、投标书的编制

1、投标单位编制的投标书应按照招标文件规定的格式内容逐项填写齐全并提交全部资质文件，否则投标无效。

2、投标书按规定一式贰份（分别标以正本壹份、副本壹份）正本和副本如有差别，以正本为准；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3、投标书应字迹清楚、内容齐全、表达准确、不应有涂改增删,如需修改应有文字修改函，并盖法定代表人印章，一式贰份，分别标以正本壹份、副本壹份。

4、投标单位对该项目报价提供的优惠条件，应在文件中予以说明。

5、投标书及修改文件一律用Ａ４号纸。

三、投标保证金

1、投标单位应缴纳壹万元（¥10000.00）投标保证金。投标保证金可采用支票支付、汇票支付等方式支付，2019年2月4日前将投标保证金付到下列帐户。

户名：湖北兴舟实业有限公司

开户行：农行赤壁体育路支行

帐号：9142128158820234X5

2、如发生下列任何情况，投标保证金将不予返还：

⑴ 投标单位在有效期内自行撤消投标书；

⑵ 中标后不按规定签订合同。

四、投标文件组成

1、投标承诺函；

2、公司简介；

3、投标单位的企业法人营业执照（复印件）；

4、税务登记证（复印件）；

5、对公账户证明（复印件）；

6、相应的业绩证明文件；

7、法人及授权代表身份证复印件；

8、法人代表授权书；

9、投标保证金支付凭证

10、装修效果图及施工组织方案（含装修ＰＰＴ现场介绍光盘或Ｕ盘）；

11、质量及服务承诺；

12、投标人提出的合理化建议及承诺；

13、无拖欠农民工工资证明；

14、其他证明材料；

15、法人委托书；

16、投标报价表。

说明：投标文件中的相关证明材料须加盖单位公章方为有效。

五、投标书的递交

1、投标单位应把投标书装入标准公文袋内密封，并在密封封签处加盖单位公章。

2、投标单位必须在2020年2月4日上午9:00前将投标书送达湖北兴舟实业有限公司招标联系人，并缴纳投标保证金，逾期投标将不予受理。

3、投标单位送达投标书后，如对投标书的内容进行修改或撤回时，必须在投标截止日期前以书面形式送交招标单位。

4、有下列情况之一的，其投标书视为无效投标书（即废标）：

⑴投标书未按规定密封；

⑵投标书密封处未盖公章；

⑶投标书相关证明材料未盖公章和法定代表人印章；

⑷投标书未按招标书规定的格式和要求填写，或内容不全、字迹不清难以辨认的；

⑸投标书及投标报价表逾期送达；

⑹未缴纳投标保证金的。

六、招标答疑会

投标单位如有疑问，需在投标之日前三天提出，招标单位视情况决定是否答疑。

七、开   标

招标单位定于2020年2月4日上午9：00 在中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司销售楼招标中心组织竞价开标会议。

投标人请派代表参加并进行投标。

八、评   标

1、湖北兴舟实业有限公司在公司综合管理部的监督指导下，负责组织招标评标工作，研究和决定招标评标的有关事宜。

2、评标小组由中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司综合管理部在公司评标人员库中随机抽取选定。

３、评标小组按照本次招标文件规定，对投标书进行系统评审比较。根据投标人的概况、企业信誉、价格、服务等多方面情况进行综合评标，商务评分与技术评分的和为投标人的最终得分，按照投票人的最终得分进行排序确定中标候选人。

九、中标通知

1、招标单位在决标后三日内，向中标单位发出中标通知书；

2、中标单位应按中标通知书的规定与甲方单位签订合同，否则取消中标资格，由符合要求的顺次排名第二的单位中标；

3、中标通知书是合同的一个组成部分。

十、合同履约保证金及合同签订

中标单位收到中标通知书后，按通知规定的时间和地点签订合同，并缴纳人民币壹拾万元（¥100000.00）的合同履约保证金。同时必须按照合同要求进行装修工程。

合同履约保证金在合同履约完毕、验收合格后五个工作日内不计息原额返还。

十一、返还投标保证金

中标通知书发出后的五个工作日内,招标单位向所有投标单位一次性无息返还投标保证金。

十二、综合评分表

| 序号 | 项目 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、商务分（65分） |  |  |  |  |
| 1 | 投标报价 | 50 | （1）公司财务部门出具的标底为基准价； （2）偏差率=100%×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价； （3）报价得分： 投标报价高于评标基准价的，每高1%扣1分； 投标报价低于评标基准价的，每低1%扣0.5分； （4）本项评分扣完50分为止。 | 投标报价不唯一为否决项 |
| 2 | 企业资质 | 10 | （1）建筑装饰装修工程专业承包企业资质资质，得5分，未提供为否决项； （2）安全生产许可证1分，未提供为否决项； （3）企业营业执照1分，未提供为否决项； （4）ISO质量、环境、职业健康三体系证书，每项1分。 |  |
| 3 | 业绩证明 | 3 | （1）近三年50万以上类似业绩，每个得0.5分； （2）本项最高加分不超过3分。 | 未提供近三年50万以上类似业绩证明材料为否决项 |
| 4 | 管理团队 | 2 | （1）项目经理近三年50万以上类似业绩，每个得0.5分； （2）本项最高加分不超过2分。 |  |
| 二、技术分（35分） |  |  |  |  |
| 5 | 施工方案 | 10 | 施工方案内容全面科学细致得10分，无安全生产内容，或安全生产内容不全面扣４分，施工计划不细致扣４分，无施工方案不得分。无明确的防水方案扣５分。 |  |
| 6 | 质量保证 | 10 | 质量方案详细且有专职持证上岗质量员得10分，无分部质量保证措施扣５分，无验收标准扣５分，材料投入无明确要求扣５分，无专职持证上岗质量员扣５分。 |  |
| 7 | 技术保证 | 10 | 有详细技术保证方案且有专职持证上岗技术人员现场指导得10分，技术方案无明确指导要求扣５分，无分部技术规范要求扣５分，无专职持证上岗技术人员扣５分。 |  |
| 8 | 售后服务 | 5 | 有明确售后服务承诺得5分，无售后承诺为否决项 |  |

第三部分

装修方案及要求

一、招标项目的基本情况

本招标工程位于赤壁市高新开发区长山社区内。需装修的房屋为14套3室2厅2卫1厨的电梯房（毛坯房），房屋所处楼房高8层（其中1楼为门店，2-8楼为住房），14套房均位于一个单元内（1梯2户），房屋建筑面积108㎡/户。

二、招标项目技术要求

装修工程施工及竣工验收中应遵循国家、部颁的现行相关规程、规范，主要有：

1、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50201-2001；

2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001；

3、《高级建筑装饰工程质量检验评定标准》DBJ01-27-96；

4、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001；

5、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002；

6、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002。

三、招标项目报价要求

1、本招标工程采用包工、包料、包安全文明施工、包工期的承包方式，投标人报价应以此为基础报价。

2、投标人须认真阅读理解招标文件，根据招标人所提供的装修方案、要求以及投标人的施工组织设计和其它资料进行报价。

3、采用固定综合单价包干形式并形成总包价。投标报价应是招标文件所确定招标范围内的全部工程内容的价格体现，其应包括但不限于：主材及辅材费、人工费、机械费、运输费、二次搬运费（包括甲供材料的卸力及场内运输、保管）、各类措施费、缺陷修补、已完工程保护、与其它专业工程配合、管理费、利润及全过程中保险费用、施工用水电费、不可预见费、风险责任费、建安税金等所有直接、间接费用。

4、各投标单位自行考察现场，报价应考虑现场施工条件。在本项目施工全过程中无论市场价格如何变动，综合单价均不予调整。

四、招标项目装修方案（见附件）

第四部分

中国应急赤壁产业园公寓房装修工程

投标书格式

正本或副本

中国应急赤壁产业园环境卫生项目

投 标 书

投标人：                                   （盖章）

法人代表或授权代表：                     （签字）

投标时间：二0二年   月   日

投     标     函

致：湖北兴舟实业有限公司

我们收到贵方编制的中国应急赤壁产业园公寓房装修工程项目（招标编号：HZGC-20001）的招标文件，经研究我单位自愿参加投标并授权              （姓名）全权代表我单位提交下

述文件正本壹份，副本壹份，文件包括：

一、投标书

投标书由下列文件组成：

1、投标承诺函；

2、公司简介；

3、投标单位的企业法人营业执照（复印件）；

4、税务登记证（复印件）；

5、对公账户证明（复印件）；

6、相应的业绩证明文件；

7、法人及授权代表身份证复印件；

8、法人代表授权书；

9、投标保证金支付凭证

10、装修效果图及施工组织方案（含装修ＰＰＴ现场介绍光盘或Ｕ盘）；

11、质量及服务承诺；

12、投标人提出的合理化建议及承诺；

13、无拖欠农民工工资证明；

14、其他证明材料；

15、法人委托书；

16、投标报价表。

二、缴纳投标保证金并同时宣布自愿遵守下列条款：

1、承认并愿意按照招标文件的各项规定和要求进行          项目的投标工作。

总价为（小写）　　　                 元人民币。

总价为（大写）　　　                 元人民币。

2、报价包含完成整工程其间所发生的一切费用。

3、上款所列的总价为我方的投标最终价。倘若中标，我方将不以任何条件、任何因素为理由调增此价。

4、理解你们不以最低价格作为中标的唯一选择标准。

5、如果我们中标，我们将按照中标通知的时间和地点签订合同，并保质完成各项工作。若招标单位在合同执行期间发现我单位有挂靠、转包行为可停止合同，并没收履约保证金。

6、能够提供招标文件中要求的所有资料。

7、愿意按照《合同法》及国家规定的原则履行自己的责任和义务。

投标单位： （盖章）         授权代表人：（签字）

法定代表人：（签字）         电　 话：

年    月    日

法人代表授权书

兹委托     （姓名）为          （公司） 合法代理人，代表本公司与湖北兴舟实业有限公司，就       编号的           （项目名称）的投标工作以本公司名义签署投标书、进行谈判、签署合同和处理与之相关的一切事务。

法人或授权代表（签字）：

投标单位（盖章）：

日期：    年  月  日

投 标 报 价 表

1、投标报价表格式自定，但必须在报价表中体现出分项报价及总价。

2、报价表内各项费用计算期限为一年。

3、按增值税专票计算税金。

4、本次投标报价以人民币作为计价币种。

投标单位（盖章）：

法人或授权代表（签字）：

日期：

第五部分

主要合同条款

- 技术规范

承建合同与招标文件第三部分的要求一致。

- 相关资料

合同生效三日内，中标方应向甲方提供详细工程施工工作计划，以便甲方配合工作。

- 工程完工及质量保证

工程承建工期为90天。

- 乙方必须确保施工安全，并接受甲方安全监督；

- 隐蔽工程须甲方现场确认同意后方可进行后续工序施工；

- 严格按工序施工，每道工序完工后，须经甲方人员验收后方可进行后续施工；

- 所有材料的进入，须提供供货厂家提供的合格证。按规范及国家规定要求复验的材料，必须复验合格后才能投入使用；

- 工程按国家规定的质量保证期进行质保，在质保期内出现质量问题，乙方确保在24小时内到场，并制定解决方案，并在三个工作日内免费修复解决。

- 价格与支付

- 工程合同价格应按中标方的投标价格执行，且为最终价格，不得调整增加；

- 工程按进度分三次付款，合同生效后支付30%预付款，竣工验收合格后支付60%进度款，10%余款作为质保金，质保期满后支付（不计利息）。

- 违约责任

中标方应在招标文件规定的时间内完成建设工程任务，每延期一天处罚200元，并承担给甲方造成的损失。

违约处罚不得超过合同总额的的30%，超过30%视为乙方自动解除合同，并赔偿甲方全部损失。

- 合同的解除和变更

１、合同生效后除不可抗力外不得解除和无故变更，若因计划改变，或乙方无法按期完成必须解除或变更合同时，变更方应及时书面通知对方，对方在接到正式通知五个工作日内给予答复，逾期未答复则视为同意；

2、变更工解除合同的日期以甲、乙双方达成的书面协议日期为准；

３、变更或解除合同造成的损失应由责任方承担。

七、合同的生效与解除

１、合同中的条款如与中标方固定版本中的条款有不同之处以本合同条款为准；

２、合同经需方、中标方的代表签字并加盖单位公章后即行生效；

３、合同生效后，需方和中标方都应严格履行合同条款，如出现纠纷问题则按照《合同法》及国家现行的在关规定处理；

４、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背招标文件的原则下协商解决，协商结果与本合同具有同等法律效力；

５、合同一式肆份，需方叁份，中标方壹份，以便监督双方共同遵守。

甲方（签字、盖章）　　　　　　　　乙方（签字、盖章）

甲方名称：　　　　　　　　　　　　乙方名称：

通讯地址：　　　　　　　　　　　通讯地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　电话：

开户银行：　　　　　　　　　　　开户银行：

帐号：　　　　　　　　　　　　　帐号：

税号：　　　　　　　　　　　　　税号：

合同附件：

- 安全生产协议；

- 廉政承诺书；

３、质量承诺书。

| 附件 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 装 修 方 案 明 细 表 |  |  |  |  |
| 工程名称：华舟公寓房 工程地址：长山社区 建筑面积:108㎡ |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 材 料 工 艺 及 说 明 | 备注 |
| 一 | 水、电及基础工程 |  |  |  |
| 1、 | 电、水路工程改造（强电） | m | “武汉第二电线电缆厂”BVR铜线，照明线路1.5mm2，插座线路2.5mm2，空调插座线路４mm2,金牛PVC绝缘管、86型底盒，不含开关、插座。弱电线为“飞鹤”牌。 |  |
| 2、 | 洁具 | 项 | 天红洁具（包含：洗手台1米和0.8米各一个；蹲便器；座便器；花洒；五金配件） |  |
| 3、 | 灯具及开关、插座 | 项 | 包含：客餐厅、卧室、过道、阳台吸顶灯；厨房、卫生间300*300平板灯及卫生间换气扇。 |  |
| 4、 | 开孔、开槽 | 项 | 人工钻孔、开槽。 |  |
| 5、 | 不锈钢防盗网 | m2 | 不锈钢防盗网。 | 3层 |
|  | 合 计 |  |  |  |
| 二 | 客厅、餐厅、过道 |  |  |  |
| 1、 | 地面铺瓷砖 | m2 | 800*800瓷砖，三峡425号水泥和中粗砂，3：1水泥砂浆干贴施工；施工面积按地面*1.1计算。 |  |
| 2、 | 陶瓷踢脚线 | m | 三峡425号水泥和中粗砂；1：3水泥砂浆（含人工、踢脚线） |  |
| 3、 | 入户门套 | m | 成品门套线。 |  |
| 4、 | 铝合金玻璃梭门 | m2 | 定制铝合金玻璃梭门。 |  |
|  | 合 计 |  |  |  |
| 三 | 卧室（3间） |  |  |  |
| 1、 | 地面找平及复合地板 | ㎡ | 三峡425号水泥和中粗砂；1：3水泥砂浆（含人工、复合地板及踢脚线） |  |
| 2、 | 套装门 | 扇 | 成品套装门。 |  |
| 3、 | 飘台人造石 | m | 人造石。 |  |
| 4、 | 石膏线 | m | 精品石膏线 |  |
|  | 合 计 |  |  |  |
| 四 | 卫生间（2个） |  |  |  |
| 1、 | 地面铺瓷砖 | m2 | 300*300瓷砖，三峡425号水泥和中粗砂，3：1水泥砂浆干贴施工；施工面积按地面*1.1计算。 |  |
| 2、 | 墙面铺瓷砖 | m2 | 300*600瓷砖，三峡425号水泥和中粗砂，3：1水泥砂浆干贴施工；施工面积按周长*2.4m计算。 |  |
| 3、 | 瓷砖碰角（瓷砖45度角对碰） | 个 | 300*600瓷砖，三峡425号水泥和中粗砂，3：1水泥砂浆干贴施工。 |  |
| 4、 | 包窗户（瓷砖45度角对碰） | 项 | 300*600瓷砖，三峡425号水泥和中粗砂，3：1水泥砂浆干贴施工。 |  |
| 5、 | 渣土回填 | m2 | 建筑渣土填埋，压实、平整，1:3水泥沙浆灌浇，找坡，刮糙。不含面层。按投影面积×厚度计算。） |  |
| 6、 | 回填后找平 | m2 | 轻质砖、双面水泥砂浆抹灰批荡，不含批灰 |  |
|  | 防水处理两次(指明部位） | ㎡ | 雨虹高强防水、防腐密封涂料，涂三遍，按投影面积＋周长×2计算。若业主不做此项，乙方不负相关责任。 |  |
| 8、 | 铝合金玻璃门 | 扇 | 成品铝合金玻璃门。 |  |
| 9、 | 300*300集成铝扣板吊顶 | m2 | 集成吊顶。 |  |
|  | 合 计 |  |  |  |
| 五 | 阳台 |  |  |  |
| 1、 | 地面铺瓷砖 | m2 | 800*800瓷砖，三峡425号水泥和中粗砂，3：1水泥砂浆干贴施工；施工面积按地面*1.1计算。 |  |
| 2、 | 陶瓷踢脚线 | m | 三峡425号水泥和中粗砂；1：3水泥砂浆（含人工、踢脚线） |  |
| 3、 | 防水基层处理 | 项 | 3：1水泥砂浆干贴施工。 |  |
| 4、 | 防水处理(指明部位） | ㎡ | 雨虹高强防水、防腐密封涂料，涂三遍，按投影面积＋周长×0.3计算。若业主不做此项，乙方不负相关责任。 |  |
| 6、 | 铝合金窗户 | m2 | 1.2mm厚铝合金、5mm钢化玻璃。 | 2层 |
|  | 合 计 |  |  |  |
| 六 | 厨房 |  |  |  |
| 1、 | 地面铺瓷砖 | m2 | 800*800瓷砖，三峡425号水泥和中粗砂，3：1水泥砂浆干贴施工；施工面积按地面*1.1计算。 |  |
| 2、 | 墙面铺瓷砖 | m2 | 300*600瓷砖，三峡425号水泥和中粗砂，3：1水泥砂浆干贴施工；施工面积按周长*2.4m计算。 |  |
| 3、 | 瓷砖碰角（瓷砖45度角对碰） | 个 | 300*600瓷砖，三峡425号水泥和中粗砂，3：1水泥砂浆干贴施工。 |  |
| 4、 | 包窗户（瓷砖45度角对碰） | 项 | 300*600瓷砖，三峡425号水泥和中粗砂，3：1水泥砂浆干贴施工。 |  |
| 7、 | 300*300集成铝扣板吊顶 | m2 | 集成吊顶。 |  |
|  | 合 计 |  |  |  |
| 七 | 刮钙和乳胶漆 |  |  |  |
| 1、 | 水泥毛坯基层处理 | ㎡ | 面积按地面*3.5计算，白水泥，钙粉，双飞粉专业批墙，刮三遍，打磨平整。 |  |
| 2、 | 顶、墙面乳胶漆 | ㎡ | 多乐士(加丽安倍涂)二遍，按白色墙面编制，毛坯墙面另计。 |  |
|  | 合 计 |  |  |  |
| 八 | 其它工程 |  |  |  |
| 1、 | 垃圾清理费 | 套 | 垃圾清理、装袋，搬运至一楼物业部门指定位置堆放。 |  |
| 2、 | 材料运输费 | 套 | 指包料的材料运输费。 |  |
| 3、 | 材料搬运费 | 套 | 指包料的搬运。 |  |